UMOWA nr ….. /TR/17

O ROBOTY BUDOWLANE                 zał. nr 6

zawarta w dniu …………… .07.2017r pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284, NIP 693-00-09-317, wysokość kapitału zakładowego 92 057 900,00 zł. – zwaną Zamawiającym, reprezentowaną  przez:

1. Andrzeja Krzemienia              – Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego

2. Wojciecha Stanickiego          – Członka Zarządu- Dyrektora ds. Technicznych

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia hydroforni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy   ul. Armii Krajowej (Stawnej) 30 w Głogowie.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa projekt techniczny oraz przedmiary robót.

§2

Integralne części umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Oferta Wykonawcy.

- Protokół z negocjacji z dnia ………………………..

- Kosztorys ofertowy

- Dokumentacja techniczna + przedmiary robót

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy do  dnia 15.12. 2017r

§4

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni od

daty podpisania umowy.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem technicznym, przedmiarami robót, SIWZ  i ofertą. Zmiana sposobu  wykonania przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 
lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W ramach wynagrodzenia zapewnić: koszt ubezpieczenia budowy, urządzenie 
i likwidację zaplecza budowy łącznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy 
w energię elektryczną i wodę, uporządkowanie placu budowy, wywóz gruntu wraz 
z opłatami za jego składowanie, koszt zagospodarowania odpadów itp.

- Przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami a w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r.,

poz. 21 ze zmianami).

- Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN-EN lub równoważne, aprobatą techniczną. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego.

- W ciągu 5 dni od daty przekazania placu budowy przedstawić Zamawiającemu  dokumenty ubezpieczeniowe budowy.

- Przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i nowych.

- Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty materiałów, atesty techniczne przed ich wbudowaniem.

- Do koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie do niego przyległym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody

powstałe w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy  w trakcie  realizacji przedmiotu umowy.

§6

  - Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie netto ………………… (słownie zł …………………………………………… + obowiązujący podatek VAT.

Cena brutto ………………………………………………………………………………………………………….

  - Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego nie podlega zapłacie. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy a wynagrodzenie za ich wykonanie uzgodnione zostanie na podstawie uzgodnionego kosztorysu z Zamawiającym przed przystąpieniem do ich realizacji. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi wg składników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie ofertowym nastąpi przy zastosowaniu lokalnych cen rynkowych wyliczonych jako średnia arytmetyczna pomiędzy ceną minimalną  wg Sekocenbud, a ceną średnią wg Sekocenbud.

  - Wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

§7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą zgłoszone przez Wykonawcę zakończone prace zgodnie z § 1 umowy.

- Rozpoczęcie odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi w terminie do siedmiu dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów stanowiących podstawę odbioru przedmiotu umowy tj atestów, certyfikatów itp. Brak kompletnej dokumentacji odbiorowej stanowić będzie podstawę odmowy rozpoczęcia odbioru do czasu przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad.

§8

Wykonawca udziela na wykonany zakres prac ………. miesięcy gwarancji i rękojmi liczonej od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zarówno na zastosowane materiały jak i wykonane prace.

§9

- Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie .……..……………………………………………………………………………. tel. …………………………………………

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest ………………………… tel.  ………………………….

§10

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad i nieusunięcia ich
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak jak 7 dni, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej. Zamawiający  w tym  przypadku  nie  traci prawa gwarancji i rękojmi od
Wykonawcy.

§11

- Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

- Płatność będzie realizowana  na podstawie faktury VAT sporządzonej po obustronnie podpisanym protokole odbioru końcowego robót, w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury 
do Zamawiającego.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§12

- Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,1% od wynagrodzenia   brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, karę w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 6 ust.1,

- za  opóźnienie w usunięciu wad karę w wysokości 0,1% ceny brutto, określonej 
w § 6 ust.1, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie 
od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust.1 za tę część robót, od

których  Zamawiający odstąpił.

2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych

kar umownych.

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej,
     że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
     w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny

brutto.

Forma zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………………..

2. Zabezpieczenie jak w ust. l zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70 %, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady wykonanych robót.

§14

# W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK 
w Głogowie Sp. z o.o.

# Strony ustalają, że ewentualne  sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane w drodze polubownego załatwienia sprawy.

# 3.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie  sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

# Rozwiązanie, odstąpienie oraz zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

# Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

WYKONAWCA:                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: