Nr sprawy  TR:21-8/15, zał. nr 6

Projekt Umowy  Nr  ......... / IR / 2015

zawarta w dniu .......................roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji                     w Głogowie, Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Łąkowej 52, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział  Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy:             NS - REJ. KRS 0000035284, wysokość kapitału zakładowego 92.057.900,00zł - zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym  przez:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

a

........................................................................................................................................................

zwany dalej WYKONAWCĄ,  reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

§ 1

I.    Przedmiotem niniejszej umowy jest  :

- Wykonanie zamówienia wzmocnienia konstrukcyjnego sieci i przyłączy kanalizacyjnych w Głogowie, metodą bezwykopową (rękawem termoutwardzalnym) o wymaganej sztywności obwodowej kanału 4kN/m2 w latach 2015 do 2019 zwanych etapami (etap 2015, etap 2016, etap 2017, etap 2018, etap 2019). Zakres średnic do wykonania wraz z dostawą i montażem kształtek kapeluszowych o średnicach 150 i 200mm objętych etapami zamówieniami to rurociągi o średnicach: 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm.

- Wykonawca przystąpi do wykonywania każdego etapu zamówienia po dostarczeniu przez Zamawiającego map sytuacyjnych z filmami DVD z zakresem robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

- Wykonawca do odbioru końcowego każdego etapu zamówienia dostarczy Zamawiającemu wyniki badań pobranych próbek materiałów użytych do wzmocnienia (w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej i wytrzymałości), dokument potwierdzający wyliczenie współczynnika przesiąkalności dla zastosowanego rękawa, zgodnie zobowiązującymi przepisami, protokoły                      z inspekcji TV ze  szkicami geodezyjnymi.

- Wykonawca winien zapewnić wszelkie formalności i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu oraz wszelkie dodatkowe formalności, które muszą być wykonane w związku z realizacją powyższego zamówienia.

- Wykonawca powiadomi pisemnie właścicieli budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej będącej przedmiotem umowy, przed rozpoczęciem robót.

- W realizowanym zamówieniu należy uwzględnić wycięcie otworów w wykładzinie na istniejące przyłącza kanalizacyjne.

II. Integralną  częścią umowy jest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy złożona w dniu ………..................................................................................................................................

III. Prace przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszą być wykonywane zgodnie z :

- Warunkami zawartymi w SIWZ.

- Ofertą złożoną przez Wykonawcę.

- Wiedzą  oraz obowiązującymi przepisami, prawem budowlanym, polskimi normami,

warunkami BHP oraz z należytą starannością, na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Termin realizacji umowy:

- Rozpoczęcie  -  w terminie nie przekraczającym 2 m-ce od daty dostarczenia zakresu robót przedstawionych na mapach sytuacyjnych dla każdego etapu .

- Zakończenie   -   do dnia 30 grudnia 2019r.

§ 3

- Ustala się wynagrodzenie za wykonanie każdego etapu zamówienia na kwotę wg kosztorysu opracowanego na podstawie cen jednostkowych wykonania 1m wzmocnienia sieci i przyłączy określonych w złożonej ofercie do każdego etapu zamówienia. Do wynagrodzenia jw. zostanie doliczony podatek /VAT/ – zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

- Kwota określona w ofercie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty wykonania wzmocnienia rękawem termoutwardzalnym 1mb sieci i przyłączy kanalizacyjnych dla realizacji każdego etapu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Płatności będą realizowane przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót każdego etapu zamówienia robót  w ciągu 10 dni od momentu otrzymania  pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót.

- Rozliczenie  etapów zamówienia będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru każdego z etapów zamówienia wg zasad określonych w niniejszej umowie.

- Umowa zostaje zawarta do kwoty 1.900.000,00zł, jako zbilansowanej sumy wszystkich udzielanych etapów zamówienia, po przekroczeniu której Zamawiający odstąpi od umowy,                      a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.

§ 4

- Na wykonany zakres każdego etapu zamówienia  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ............................., licząc od dnia końcowego odbioru robót.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .......

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania  zamówienia osataniego etapu robót i uznania przez Zamawiającego za wykonane - w wysokości 70%, pozostałe 30% w terminie 30 dni od dnia upływu gwarancji i rękojmi ostatniego etapu robót.

§ 5

- Koordynatorem prac ze strony  Zamawiającego będzie : Marek Szponar, tel. 602 286 772.

- Koordynatorem i kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie:

......................................................., tel ………………………………

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Współpracy ze służbami Zamawiającego dotyczącej koordynacji robót.

- Prawidłowego wykonania wszystkich  robót związanych z realizacją umowy zgodnie                                  z warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie  miejsca wykonywania  prac oraz składowania materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

- Koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na terenie robót do niego przyległym, kompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy,

- Ubezpieczenia budowy i mienia znajdującego się na placu budowy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na placu budowy.

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne  wypadki oraz szkody powstałe                         w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania placu budowy do 7 dni od daty  przyjęcia zgłoszenia każdego etapu zamówienia.

- Dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Do informowania Wykonawcy o zmianach w organizacji nadzoru oraz osobach  sprawujących nadzór.

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady  zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na  jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe                  w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na  wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad powinno być spisane protokolarnie

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający może powierzyć ich usuniecie na koszt wykonawcy  osobie trzeciej . Zamawiający w tym przypadku nie traci prawa do gwarancji i rękojmi od wykonawcy.

§ 9

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy                  w   przypadku:

- Konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli Wykonawca w związku                 z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

- Udzielenia i wykonania zamówień uzupełniających, w czasie realizacji zamówienia podstawowego, jeżeli Wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia uzupełniającego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

- Istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy,                      o ilość dni zwłoki,

- Działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- Szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, siły wyższe

- Zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, finansowych lub technicznych skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z siwz,

- Konieczność wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień dodatkowych, uzupełniających,

- Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji      (przekroczenie terminów określonych wydawania decyzji , uzgodnień itp.),

- Zamawiający ma prawo zmienić wynagrodzenie wykonawcy w przypadku gdy obmiar wykonanych robót wykaże potrzebę takiej zmiany w stosunku do złożonej oferty oraz zawartej umowy. Zmiana będzie dokonana w formie aneksu.

§ 10

Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne

# Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy  za każdy dzień opóźnienia.

# Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi                     w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony               od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, a w przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe jak 10 dni kara umowna ulegnie podwyższeniu o 100 %.

# Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy                   w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy.

# Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego                        z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy.

II.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej, to wynagrodzenie brutto i określa                    je § 3niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

III. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej

przez Wykonawcę.

§ 11

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy         w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla  Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego ,  Kodeksu Postępowania Cywilnego, Prawa budowlanego  oraz Regulaminu udzielania..

§ 14

Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla  Wykonawcy i Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                                          ZAMAWIAJĄCY:

Zał. do Umowy:

# SIWZ

# Oferta Wykonawcy